**Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение**

**«Детский сад № 90» «Оляпка» г.Перми**

**Проект по благоустройству территории:**

**«Детский сад – остров детства»**

**Разработчики проекта:**

**заведующий Е.А.Рачева**

**зам.зав.ВМР Н.В.Югова**

**зам.зав.АХЧ А.В.Главатских**

**воспитатель И.А.Фарахутдинова**

**воспитатель И.А.Верхоланцева**

**воспитатель Т.А.Куликова**

**воспитатель Л.А.Мальцева**

**воспитатель А.В.Ефремова**

**МАДОУ «Детский сад № 90» «Оляпка» Г.Перми**

**г.Пермь, 2014 год**

**Паспорт проекта**

|  |  |
| --- | --- |
| **Название проекта** | «Детский сад – остров детства» |
| **Тип проекта** | по методу: управленческий;по количеству участников: групповой;по продолжительности: долгосрочный |
| **Разработчик проекта** | администрация и педагогический коллектив МАДОУ  |
| **Участники проекта** | педагоги, специалисты и родители воспитанников МАДОУ |
| **Срок реализации проекта** | март 2014 – август 2016  |
| **Назначение проекта** | определение тактического плана действий по благоустройству и декоративному оформлению территории МАДОУ, игровых прогулочных площадок, цветников, озеленение и оформление малыми архитектурными, скульптурными и игровыми формами территории МАДОУ |
| **Цель проекта** | создание эмоционально-благоприятных условий пребывания детей дошкольного возраста в детском саду посредством благоустройства территории и организации экосистемы |
| **Задачи проекта** | 1.Сформировать имидж МАДОУ в микрорайоне посредством создания «своего образа» территории МАДОУ «Детский сад № 90» «Оляпка» г.Перми.2.Создать комфортные условия для разностороннего развития личности воспитанников.3.Активизировать творческий потенциал педагогов в оформлении и благоустройстве прогулочных участков и территории МАДОУ.4.Привлечение родителей воспитанников к благоустройству прогулочных участков и территории МАДОУ. |
| **Этапы проекта** | 1.Подготовительный (март-апрель 2014 г.).2.Проектно-разработнический (май 2014 г.).3.Внедренческий (июнь 2014 г. – июль 2016 г.).5.Итоговый (август 2016 г.). |
| **Ожидаемый результат реализации проекта** | 1.Сформирован имидж МАДОУ в микрорайоне посредством создания «своего образа» территории МАДОУ «Детский сад № 90» «Оляпка» г.Перми.2.Созданы комфортные условия для разностороннего развития личности воспитанников.3.Активизирован творческий потенциал педагогов в оформлении и благоустройстве прогулочных участков и территории МАДОУ.4.Привлечены родителей воспитанников к благоустройству прогулочных участков и территории МАДОУ. |
| **Система организации контроля за исполнением проекта** | составление циклограммы контроля за реализацией проекта |

**Актуальность проблемы**

Одной из важнейших задач дошкольного воспитания является правильное психическое развитие ребенка, создание в дошкольном образовательном учреждении благоприятного психологического климата. Этому способствуют гуманизация среды ДОУ, создание интерьеров, фасадов, фрагментов участка, по характеру напоминающих жилую среду.

Основным принципом создания соответствующей среды для детей является выделение ее развивающего начала. Среда дошкольного образовательного учреждения должна содержать пространственные и предметные стимулы творческого и эмоционального развития ребенка и, кроме того, быть динамичной, не допуская привыкания к однообразию.

Окружающая среда призвана обеспечить детям возможность развиваться, для этого ее необходимо периодически изменять. Таким образом,  благоустройство территории детского сада решает задачи эстетического, умственного, нравственного и физического воспитания детей дошкольного возраста посредством знакомства с окружающим растительным миром, созданием комфортных условий для прогулок детей.

Коллектив детского сада решил изменить уже сложившуюся среду, создать индивидуальный облик территории детского сада, соответствующий законам организации пространства под открытым небом. При этом имеющиеся деревья, кустарники, цветники будут гармонично включаться в проект и соответствовать интересам детей, что позволит изменить их отношение к природе во избежание  экологических проблем.

Проект по благоустройству территории  «Детский сад – остров детства» - это попытка соотнести элементы развивающей среды с целями  и задачами групповых проектов. Методически грамотная организация развивающей среды необходима для освоения нами, педагогами, технологий проектной деятельности, направленных, как на содействие развитию психических процессов, так и на усвоение обязательных знаний, умений, норм, правил.

В 2013-2014 учебном году перед педагогами  МАДОУ «Детский сад № 90» «Оляпка» г.Перми  встала задача по очередному сезонному благоустройству территории.  Из числа творческих педагогов, владеющих проектным методом, была создана творческая группа, которая начала  работу над общей идеей – создание экологического пространства в МАДОУ.

Результаты реализации проекта окажут как опосредованное, так и прямое влияние на качество, и уровень дошкольного образования, на работу по обеспечению охраны жизни и здоровья детей дошкольного возраста. Создание единого пространства детей, педагогов и родителей должно способствовать формированию у детей и взрослых чувства ответственности, любви к малой родине и созидательного отношения к окружающему миру.

Таким образом, проект «Детский сад – остров детства» решает задачи эстетического, экологического, умственного, нравственного и физического воспитания детей дошкольного возраста посредством знакомства с окружающим миром и создания комфортных условий для прогулок детей.

**Цель проекта:** создание эмоционально-благоприятных условий для воспитания, обучения, развития и пребывания детей дошкольного возраста в детском саду посредством благоустройства территории и организации экосистемы МАДОУ «Детский сад № 90» «Оляпка» г.Перми.

**Задачи проекты:**

1. Сформировать имидж МАДОУ в микрорайоне посредством создания «своего образа» территории МАДОУ «Детский сад № 90» «Оляпка» г.Перми.
2. Создать комфортные условия для разностороннего развития личности воспитанников.
3. Активизировать творческий потенциал педагогов в оформлении и благоустройстве прогулочных участков и территории МАДОУ.
4. Привлечение родителей воспитанников к благоустройству прогулочных участков и территории МАДОУ.

**Механизмы реализации проекта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **управление** | **условия** | **процесс** | **результат** |
| - приказ об утверждении проекта благоустройства территории;- положение о творческой группе;- приказ об утверждении состава творческой группы. | - разработка проекта по благоустройству территории;- создание комфортных условий пребывания детей в МАДОУ. | - реализация плана мероприятий благоустройства территории;- корректировка графика мероприятий плана;- мониторинг реализации плана благоустройства территории. | - разработан план мероприятий благоустройства территории |

**Этапы реализации проекта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Сроки** | **Мероприятия** | **Результат** |
| **I этап –подготовительный** **(март-апрель 2014 г.)** | Создание творческой группы педагогов, реализующих проект | - оформление рекомендаций по разработке проекта благоустройства территории     |
| Детальное обследование территории   и выделение наиболее интересных объектов |
| Изучение потребностей воспитанников и запросов семьи |
| Родительские собрания «Объединение усилий ДОУ и семьи по благоустройству   территории» |
| **II этап –** **проектно-разработнический****(май 2014 г.)** | Разработка проекта благоустройства территории | - проект по благоустройству территории;- план мероприятий по благоустройству территории |
|  **III этап – внедренческий****(июнь 2014 г.- июль 2016 г.)** | Обновление игрового оборудования, реконструкция имеющегося оборудования и оформление участков в   соответствии с задачами проекта и требованиями охраны жизни и здоровья детей | - клумбы в соответствии с   проектом; - созданы зон эмоциональной разгрузки для   детей;- обновлены, восстановлены, реконструированы малые   архитектурные форм (песочницы, спортивное и игровое оборудование и др.);- созданы ландшафтные дизайны «Поляна сказок», «Лебединое озеро», «Радуга цветов» |
| Оформление центральных клумб с учетом цветовой композиции, видового разнообразия, сказочных сюжетов и образов.  |
| Создание ландшафтных дизайнов |
| **IV этап – итоговый** **(август 2016 г.)** | Мониторинг реализации проекта (изучение мнения детей, педагогов, родителей) | - аналитическая справка- сценарий «Путешествие    по острову Детства»  (рабочее   название) |
| Разработка и проведение праздника |

**План мероприятий проекта**

**1.Характеристика территории**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Территория** | **м2** | **Примечание** |
| Общая | 8 835,36 | имеется три больших газона для оформления тематического ландшафтного дизайна  |
| Застроенная | 2 224,4 |  |
| Замощенная | 1 825,7 | асфальт спортивной площадки разрушен корнями деревьев |
| Озелененная | 5 274,0 | на территории прогулочных участков 27 высоких деревьев |

**2. Финансовое обеспечение**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование расходов к подстатье «Услуги по содержанию имущества»** | **2014 год** | **2015 год** | **2016 год** |
| Текущий ремонт в том числе: |  |  |  |
| текущий ремонт помещений (70%) |  |  |  |
| **благоустройство территории (30%)** |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование расходов к статье «Приобретение основных средств»** | **2014 год** | **2015 год** | **2016 год** |
| Приобретение игрового оборудования для прогулочных участков |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Внебюджетные средства** | **2014 год** | **2015 год** | **2016 год** |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Средства городской целевой программы «развитие городских микрорайонов»** | **2014 год** | **2015 год** | **2016 год** |
| Детский игровой спортивный комплекс |  |  |  |
| Восстановление асфальтового покрытия на спортивной площадке |  |  |  |

**3. Перспективный план благоустройства**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Основные мероприятия** | **Сроки** | **Стоимость руб.** | **Ответственные** |
| **2014 год** |
| 1 | Приобретение новых песочниц на участки всех групп. | Май | 66 462,00 | ЗаведующийРачева Е.А. |
| 2 | Приобретение новых игровых комплексов «Кама Ксил» на участки всех возрастных групп. | Июль | 330 000,00 | ЗаведующийРачева Е.А. |
| 3 | Приобретение и установка детского игрового спортивного комплекса на спортивную площадку. | Сентябрь | 160 000,00 | ЗаведующийРачева Е.А. |
| 4 | Завоз песка для наполнения песочниц. | Май | 6 000,00 | Зам.зав.АХЧГлаватских А.В. |
| 5 | Завоз грунта для устройства клумб. | Май | 5 750,00 | Зам.зав.АХЧГлаватских А.В. |
| 6 | Устройство нового газона перед помещением пищеблока (демонтаж забора, оформление кустарника, перекопка земли, засадка газонной травы). | Июнь | 3 400,00 | Зам.зав.АХЧГлаватских А.В.ВоспитателиЛ.А.МальцеваИ.А.Верхоланцева |
| 7 | Приобретение цветочной рассады на участки всех групп (600 кустов). | Май | 15 000,00 | Зам.зав.АХЧГлаватских А.В. |
| 8 | Побелка бордюров, стволов деревьев. | Май | 340,00 | Зам.зав.АХЧГлаватских А.В. |
| 9 | Покраска малых игровых форм. | Май | 5 000,00 | Зам.зав.АХЧГлаватских А.В.Воспитатель Т.А.Куликова |
| 10 | Разработка эскиза ландшафтного дизайна «Сказочное озеро», «Поляна сказок», «Радуга цветов» | сентябрь | 15 000,00 | Зам.зав. ВМРЮгова Н.В.Воспитатели А.В.ЕфремоваИ.А.Фарахутдинова |
| **2015 год** |
| 1 | Завоз песка для наполнения песочниц. | май | 6 000,00 | Зам.зав.АХЧГлаватских А.В. |
| 2 | Приобретение цветочной рассады на участки всех групп (600 кустов). | май | 15 000,00 | Зам.зав.АХЧГлаватских А.В. |
| 3 | Побелка бордюров, стволов деревьев. | май | 340,00 | Зам.зав.АХЧГлаватских А.В. |
| 4 | Покраска малых игровых форм. | май | 5 000,00 | Зам.зав.АХЧГлаватских А.В.Воспитатель Т.А.Куликова |
| 5 | Замена ограждения прогулочных участков (единое стилевое оформление). | июль | 125 000,00 | Зам.зав.АХЧГлаватских А.В.Воспитатель Т.А.Куликова |
| 6 | Приобретение и установка скульптур из бетона для ландшафтного дизайна (2 шт.). | август | 30 000,00 | Зам.зав.АХЧГлаватских А.В. |
| 7 | Оформление ландшафтного дизайна «Сказочное озеро» (угол 2 и 3 группы). | август | 21 000,00 | Зам.зав. ВМРЮгова Н.В.Воспитатели А.В.ЕфремоваИ.А.Фарахутдинова |
| 8 | Кронирование деревьев. | март | 10 000,00 | Зам.зав.АХЧГлаватских А.В. |
| **2016 год** |
| 1 | Восстановление асфальтового покрытия на спортивной площадке. Оформлении на ней территории ПДД. | сентябрь | 160 000,00 | ЗаведующийРачева Е.А.ВоспитателиЛ.А.МальцеваИ.А.Верхоланцева |
| 2 | Оформление ландшафтного дизайна «Поляна сказок» (поляна напротив хозсклада). | август | 42 000,00 | Зам.зав. ВМРЮгова Н.В.Воспитатели А.В.ЕфремоваИ.А.Фарахутдинова |
| 3 | Оформление ландшафтного дизайна «Радуга цветов» (возле пищеблока). | август | 42 000,00 | Зам.зав. ВМРЮгова Н.В.Воспитатели А.В.ЕфремоваИ.А.Фарахутдинова |
| 4 | Приобретение и установка скульптур из бетона для ландшафтного дизайна (3 шт.). | август | 45 000,00 | Зам.зав.АХЧГлаватских А.В. |
| 5 | Завоз песка для наполнения песочниц. | май | 6 000,00 | Зам.зав.АХЧГлаватских А.В. |
| 6 | Приобретение цветочной рассады на участки всех групп (600 кустов). | май | 15 000,00 | Зам.зав.АХЧГлаватских А.В. |
| 7 | Побелка бордюров, стволов деревьев. | май | 340,00 | Зам.зав.АХЧГлаватских А.В. |
| 8 | Покраска малых игровых форм. | май | 5 000,00 | Зам.зав.АХЧГлаватских А.В. |
| 9 | Разбивка новых клумб на участках в едином стилевом оформлении. | май | 20 000,00 | Зам.зав.АХЧГлаватских А.В.ВоспитателиЛ.А.МальцеваИ.А.Верхоланцева |
| 10 | Кронирование деревьев. | март | 10 000,00 | Зам.зав.АХЧГлаватских А.В |

**Ожидаемый результат реализации проекта**

1. Сформирован имидж МАДОУ в микрорайоне посредством создания «своего образа» территории МАДОУ «Детский сад № 90» «Оляпка» г.Перми.
2. Созданы комфортные условия для разностороннего развития личности воспитанников.
3. Активизирован творческий потенциал педагогов в оформлении и благоустройстве прогулочных участков и территории МАДОУ.
4. Привлечены родители воспитанников к благоустройству прогулочных участков и территории МАДОУ.

**Трансляция результатов реализации проекта**

На сайте      МАДОУ «Детский сад № 90» «Оляпка» г.Перми представлены творческие продукты педагогов, детей и родителей, публикации о промежуточных  достижениях реализации проекта.

 Результаты работы, полученные при реализации проекта, могут представлять интерес для педагогов других детских садов. Презентация опыта работы по проекту «Детский сад – остров детства» на методических мероприятиях района, города.